Finnhouses

Local Market Intelligence — แผนกลยุทธ์

ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2026 | วิเคราะห์โดย AI + เจ้าของธุรกิจ

# 1. Positioning — Finnhouses คืออะไร

เป้าหมายที่แท้จริงของ Finnhouses ไม่ใช่การเป็นเว็บประกาศขายบ้าน แต่คือการสร้างระบบที่เข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับพื้นที่ได้ลึกกว่าใคร

|  | Finnhouses |
| --- | --- |
| DDproperty / Hipflat | Listing Marketplace — เน้น Volume ทั่วประเทศ |
| Finnhouses | Local Intelligence + Demand Routing + Content Distribution |
| จุดแข็งที่สู้ได้ | Density ในพื้นที่เดียว — ลาดหลุมแก้ว — ลึกกว่าทุกคนในพื้นที่นั้น |

| 🎯 Core Insight | Platform ที่ชนะไม่ต้องมี Feature เยอะ แต่ต้องมีข้อมูลที่หนาแน่นที่สุดในพื้นที่เฉพาะ — นั่นคือสิ่งที่ player ใหญ่ทำไม่ได้เพราะต้องดูแลทุกพื้นที่พร้อมกัน |
| --- | --- |

# 2. จุดที่ต้องระวัง (จากการวิเคราะห์)

## 2.1 Supply side ≠ Demand side

Pipeline ปัจจุบัน (FB → Sheet → GPT → Supabase) เก็บได้เฉพาะฝั่งขาย — seller listing เท่านั้น ยังขาดข้อมูลฝั่งซื้อ

| ข้อมูลที่มีแล้ว | ข้อมูลที่ยังขาด |
| --- | --- |
| FB Seller Listings | Buyer Demand (ใครกำลังหาบ้านอยู่) |
| ราคา, ทำเล, urgency | งบประมาณของผู้ซื้อ |
| Emotional Keywords | Requirement (ห้อง, ที่จอดรถ, รูปแบบ) |
| Agent Behavior | Timeline การตัดสินใจ |

| ⚡ Quick Win | ข้อมูล Demand มีอยู่แล้วใน CRM และ Budget Tool — Lead ที่กรอกข้อมูลเข้ามาคือ Demand Signal จริง เริ่ม feed เข้า Intelligence Layer ได้เลย |
| --- | --- |

## 2.2 Monetization ยังลอยอยู่

เอกสารต้นฉบับระบุ Referral Fee / Lead Routing / Partner Referral แต่ยังไม่ตอบคำถามสำคัญ 3 ข้อ

- ใครจ่าย? (Agent ข้างนอก vs ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจสร้างบ้านเอง)

- จ่ายเมื่อไหร่? (per lead, per close, subscription?)

- กี่บาท? (ตลาดอสังหาฯ referral ปกติ 1–3% ของราคาขาย)

| ✅ แนะนำ | ใช้ Intelligence นี้ Internal ก่อน — ตัดสินใจว่าจะซื้อที่ไหน รีโนเวทแบบไหน ขายเท่าไหร่ ก่อน Monetize ภายนอก เมื่อระบบพิสูจน์ตัวเองแล้วค่อยขาย External |
| --- | --- |

## 2.3 Manual Bottleneck ที่จะจำกัด Density

Pipeline ปัจจุบันต้องคัดลอกโพสต์จาก Facebook มาวาง Sheet เอง — ถ้าเก็บได้วันละ 5–10 โพสต์ ใน 30 วันมีแค่ 150–300 rows

| Scenario | จำนวน Listings / เดือน |
| --- | --- |
| Manual copy-paste (วันละ 5) | ~150 rows |
| Manual copy-paste (วันละ 20) | ~600 rows |
| พอวิเคราะห์ Pattern ได้ | 500+ rows (ใช้เวลา ~2–3 เดือน) |
| Density จริง | 1,000+ rows (5–6 เดือน) |

ข้อนี้ไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน — Density มาจากความสม่ำเสมอ ไม่ใช่ความเร็ว ให้ทำทุกวันแทนที่จะรีบ automate

# 3. ข้อมูลที่ควรเก็บ (Data Model)

ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ชั้น ตามความสำคัญต่อ Intelligence

ชั้น 1 — Core Listing Data (เก็บทุกโพสต์)

- ราคา + ทำเล/หมู่บ้าน + ประเภท (บ้าน/ทาวน์เฮ้าส์/ที่ดิน)

- เนื้อที่ใช้สอย, ห้องนอน, ห้องน้ำ, ที่จอดรถ

- วันที่โพสต์, URL, ข้อความดิบ

ชั้น 2 — Signal Data (สำคัญที่สุดสำหรับ Intelligence)

- Urgency: ด่วน / รีบขาย / ร้อนเงิน / ลดเร่ง ← ขายยาก หรือ เจ้าของกดดัน

- Emotional Keywords: ฟรีโอน / ผ่อนตรง / NPL / ธนาคารยึด ← โอกาสต่อรองราคา

- Price Change: ราคาเปลี่ยนแปลงจากการโพสต์ซ้ำ ← ตลาดกดดันแค่ไหน

- Seller Type: เจ้าของขายเอง vs Agent ← ต้นทุนต่างกัน

ชั้น 3 — Demand Data (ต้องเพิ่มเร็วๆ นี้)

- Lead จาก Budget Tool: งบ, ทำเล, ประเภท, style ← Demand Signal จริง

- Lead จาก CRM: stage, conversion rate ← วัดความต้องการจริง

# 4. Workflow ที่ใช้อยู่จริง

| Pipeline | Facebook Group/Page → คัดลอกโพสต์ → Google Sheet (Intake tab) → n8n trigger → GPT-4o-mini extract JSON → Supabase (fb_sellers + fb_listings + fb_listing_history) → Mark Done |
| --- | --- |

ระบบนี้ build เสร็จแล้วและทดสอบผ่าน — pipeline รัน Manual (กด Execute เมื่อต้องการ ไม่ใช่ auto every 15 min)

| Node | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Read Sheet | อ่านทุก row จาก Intake tab |
| Filter Unprocessed | กรองเฉพาะ row ที่ processed ≠ 'done' |
| Build OpenAI Request | สร้าง prompt สำหรับ GPT |
| OpenAI Extract (GPT-4o-mini) | Parse โพสต์ → JSON structured data |
| Parse & Prepare | แยก seller object + listing object |
| Upsert Seller | บันทึก seller ลง Supabase (on_conflict=phone) |
| Insert Listing | บันทึก listing ลง Supabase (on_conflict=fb_url) |
| Insert History | บันทึก price history ทุกครั้งที่เจอ |
| Mark Done | อัพเดท Sheet ว่า processed = 'done' |

# 5. แผน 30 วันแรก (Realistic)

เน้นที่การสะสมข้อมูล ไม่ใช่การ build feature ใหม่

## สัปดาห์ 1–2: เก็บข้อมูลและตั้งนิสัย

- เลือก Facebook Groups ลาดหลุมแก้ว 3–5 กลุ่มที่มีโพสต์ขายบ้านสม่ำเสมอ

- ทุกเช้า copy-paste โพสต์ใหม่ 5–10 โพสต์ลง Google Sheet

- รัน n8n workflow 1 ครั้งต่อวัน

- ไม่ต้องวิเคราะห์อะไร — แค่ให้ Supabase สะสมข้อมูล

## สัปดาห์ 3–4: เริ่มดู Pattern

- Query Supabase: ราคาเฉลี่ยต่อ property_type ในลาดหลุมแก้ว

- ดู urgency: โพสต์ที่มี urgency=urgent มีกี่ % ราคาต่ำกว่า market เท่าไหร่

- ดู seller ซ้ำ: คนเดิมโพสต์หลายครั้ง ราคาลดลงไหม

- นำ insight มาเขียน 1 บทความ SEO: 'บ้านลาดหลุมแก้วราคาต่ำกว่า 2 ล้าน มีกี่หลัง ที่ไหนบ้าง'

| ⚠️ สิ่งที่ยังไม่ต้องทำใน 30 วัน | Automation เต็มรูปแบบ, Intelligence Dashboard, Demand Graph, External Monetization — รอให้มีข้อมูลก่อน ทุกอย่างตามมาเอง |
| --- | --- |

# 6. Vision ระยะยาว (3–6 เดือน)

เมื่อข้อมูลสะสมพอ (500+ rows) ระบบจะทำสิ่งเหล่านี้ได้:

| Capability | ประโยชน์ต่อธุรกิจ |
| --- | --- |
| Price Trend ต่อทำเล | รู้ว่าราคากำลังขึ้นหรือลง → ตัดสินใจซื้อ/ขาย |
| Urgency Pattern | โพสต์ด่วน → โอกาสต่อราคา → Flip มีกำไรมากขึ้น |
| Demand Routing | รู้ว่าคนซื้อต้องการอะไร → Match กับ Listing ที่มี |
| Content Intelligence | ข้อมูลจริง → บทความ SEO → Traffic → Lead |
| Memory of Market | ย้อนดูได้ว่าตลาดเปลี่ยนยังไงในช่วง 6 เดือน |

| 🏆 Long-term Goal | Finnhouses รู้ตลาดลาดหลุมแก้วดีกว่าทุกคน — ทั้ง DDproperty, Agent, และ Developer รายอื่น — เพราะมี Memory ของตลาดที่สะสมมา |
| --- | --- |

สรุปสำคัญที่สุด

Finnhouses ไม่ได้สร้างเว็บประกาศ — กำลังสร้างระบบที่เข้าใจและจำตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับพื้นที่ ข้อมูลที่สะสมวันนี้คือ moat ที่คนอื่นสร้างตามไม่ทัน